1.1 Evaluación Financiera:

¿Cuáles fueron los resultados?

Resultados financieros obtenidos:

- Captación de fondos: Se logró asegurar 45.000 USD de los 62.000 USD proyectados (72.5% del objetivo)

- Fuentes principales: Conatel (35%), empresas tecnológicas (28%), cooperación internacional (22%), gobierno municipal (15%)

- Inversión ejecutada: 38.000 USD en la fase inicial de infraestructura red troncal

- Retorno económico temprano: +15% en actividad comercial digital local en los primeros 6 meses

¿Cuál método de evaluación financiera se adaptó mejor al proyecto?

El VPN (Valor Presente Neto) se adaptó mejor por las siguientes razones:

- Horizonte a largo plazo: El proyecto tiene beneficios que se extienden por 10+ años

- Flujos diversos: Combina inversión pública, privada y beneficios sociales cuantificables

- VPN calculado: +285.000 USD a 10 años con tasa de descuento del 8%

- TIR: 18.5% (superior al costo de oportunidad del 12%)

- ROI social: 4.2:1 (cada dólar invertido genera 4.2 dólares en beneficios socioeconómicos)

¿Existen "precios sombra" o costos ocultos?

Sí, se identificaron varios costos ocultos:

- Costos de oportunidad del espectro radioeléctrico: No monetizados inicialmente

- Externalidades positivas: Aumento del valor inmobiliario (+12%) no capturado en el modelo

- Costos ambientales de infraestructura: Consumo energético adicional (2.500 USD anuales)

- Costos de obsolescencia tecnológica: Necesidad de actualización cada 5 años (20% del costo inicial)

1.2 Eficiencia:

¿Cómo resumir los cambios que generó el proyecto en la sociedad?

Cambios sociales significativos:

Inclusión Digital:

- 68% de la población adulta adquirió habilidades digitales básicas

- 34% estudiantes accedieron a educación en línea de calidad

Desarrollo Económico:

- nuevos emprendimientos digitales creados

- +40% en ventas de comercios locales mediante e-commerce

- Personas tuvieron acceso a trabajos remotos

Servicios Públicos:

- 78% de trámites municipales se digitalizaron

- Reducción del 65% en tiempo promedio de gestiones

- 95% de satisfacción ciudadana con servicios digitales

Educación y Salud:

- escuelas públicas conectadas a internet de alta velocidad

1.3 Evaluación Cronológica:

¿Se implementó el proyecto en el tiempo previsto?

Hubo retrasos moderados pero manejables:

Cronograma Original vs Real:

- Diagnóstico técnico: Planificado 3 meses → Ejecutado 4 meses (retraso: 25%)

- Despliegue infraestructura: Planificado 5 meses → Ejecutado 6.5 meses (retraso: 30%)

- Implementación servicios: Planificado 4 meses → Ejecutado 4 meses (a tiempo)

- Capacitación: Planificado 6 meses → Ejecutado 8 meses (retraso: 33%)

Causas de retrasos:

- Tramitología para permisos de instalación (2 meses adicionales)

- Demora en importación de equipos especializados (1.5 meses)

- Mayor demanda de capacitación que lo planificado

Retraso total del proyecto: 4 meses (de 18 meses planificados → 22 meses ejecutados)

1.4 Recurso Humano:

¿Contó el proyecto con el recurso humano adecuado?

Fortalezas del equipo:

- Competencias técnicas: Excelente nivel en ingenieros de telecomunicaciones (servicio de datalink o entes externos)

- Compromiso: 92% de retención del personal clave durante todo el proyecto

Debilidades identificadas:

- Capacitadores digitales: Insuficientes para la alta demanda comunitaria

- Soporte técnico: Necesidad de ampliar equipo de atención al usuario

- Especialistas en ciberseguridad: Requerimiento no previsto inicialmente

¿Son los voceros efectivos?

Los voceros han sido moderadamente efectivos:

Aspectos positivos:

- Alto conocimiento técnico del proyecto

- Credibilidad en la comunidad tecnológica local

- Buena comunicación con medios especializados

Áreas de mejora:

- Necesidad de simplificar el lenguaje técnico para audiencias generales

- Mayor presencia en redes sociales y canales juveniles

- Incorporar testimonios de beneficiarios directos

1.5 Continuación, Reformulación o Terminación:

Recomendación: CONTINUAR CON REFORMULACIONES ESTRATÉGICAS

Justificación:

Razones para continuar:

- Impacto social comprobado: Los beneficios superan significativamente los costos

- VPN positivo: Rentabilidad financiera y social demostrada

- Demanda creciente: La comunidad solicita expansión de servicios

- Base sólida: Infraestructura establecida permite escalabilidad

Reformulaciones necesarias:

1. Ajustes operativos:

- Ampliar equipo de capacitadores digitales (3 personas adicionales)

- Implementar centro de soporte técnico 24/7

- Crear programa de embajadores digitales comunitarios

2. Expansión estratégica:

- Extender cobertura a zonas rurales del municipio

- Incorporar servicios de IoT para gestión urbana inteligente

3. Sostenibilidad financiera:

- Implementar tarifas de servicios premium para empresas

- Buscar certificación como municipio digital para atraer inversión

4. Gestión de riesgos:

- Plan de contingencia para obsolescencia tecnológica

- Diversificación de proveedores de servicios

- Programa de actualización continua del personal técnico

2.1 Cobertura:

¿Se está sirviendo a la población meta?

Población meta definida vs. población alcanzada:

Cobertura geográfica:

- Meta: 100% del casco urbano de Maneiro

- Alcanzado: 78% del casco urbano (retraso en sectores periféricos)

- Zonas rurales: 15% conectadas (no estaba en meta inicial pero surgió demanda)

Cobertura demográfica:

- Estudiantes: 95% de los estudiantes de escuelas públicas tienen acceso (meta: 100%)

- Comerciantes: 68% de pequeños comercios conectados (meta: 80%)

- Adultos mayores: 23% participan en programas digitales (meta: 40%)

- Población vulnerable: 45% tiene acceso a servicios digitales (meta: 60%)

Déficit de cobertura:

- Sectores periféricos: Dificultades técnicas de instalación retrasaron cobertura

- Población rural: Mayor demanda de la prevista, pero no presupuestada inicialmente

- Personas con discapacidad: Accesibilidad digital no fue completamente contemplada

2.2 Externalidades:

Efectos positivos no directamente relacionados:

Sector Inmobiliario:

- Aumento del 15% en valor de propiedades con buena conectividad

- Desarrollo de nuevas urbanizaciones que exigen conectividad como estándar

- Atracción de residentes profesionales que trabajan remotamente

Sector Turístico:

- Posadas y hoteles reportan +30% ocupación por turismo digital/workation

- Aparición de espacios de coworking para nómadas digitales

- Mejora en reseñas online de servicios turísticos locales

Sector Educativo:

- Universidades de otras regiones ofertan programas virtuales en Maneiro

- Aumento del 40% en cursos en línea tomados por residentes

- Reducción de migración estudiantil a otras ciudades

Sector Salud:

- Emergencia de servicios de telemedicina privados

- Mejora en gestión de historias clínicas digitales

- Conexión con especialistas de Caracas para casos complejos

Efectos negativos no previstos:

Brecha Digital Intergeneracional:

- Tensiones familiares por diferencias en adopción tecnológica

- Exclusión de adultos mayores de ciertos servicios que se digitalizaron completamente

Dependencia Tecnológica:

- Vulnerabilidad ante fallas del sistema

- Pérdida de habilidades para trámites presenciales

Gentrificación Digital:

- Aumento de costos de vida en zonas mejor conectadas

- Desplazamiento de familias de menores ingresos

2.3 Efectos no previstos y posibles riesgos:

Sorpresas positivas:

Emprendimiento Juvenil:

- Aparición espontánea de 15 startups locales (no estaba en objetivos)

- Jóvenes creando contenido digital con alcance nacional

- Desarrollo de aplicaciones locales para turismo y comercio

Participación Ciudadana:

- Uso de plataformas digitales para crear grupos de vigilancia vecinal

- Emergencia de movimientos ciudadanos organizados digitalmente

- Mayor transparencia en gestión municipal por escrutinio digital

Educación Informal:

- Abuelos aprendiendo tecnología de sus nietos (efecto inverso)

- Intercambio cultural digital con comunidades venezolanas en el exterior

Hechos no contemplados en el diseño:

Ciberseguridad:

- Mayor número de intentos de ciberataques que lo previsto

- Necesidad urgente de capacitación en seguridad digital

- Casos de fraudes digitales contra adultos mayores

Demanda Energética:

- Aumento del 25% en consumo eléctrico municipal (no presupuestado)

- Necesidad de reforzar red eléctrica en algunos sectores

Aspectos Regulatorios:

- Conflictos con regulaciones de telecomunicaciones no actualizadas

- Necesidad de crear nuevas ordenanzas municipales para servicios digitales

2.4 Ganadores, Perdedores y Compensación:

Ganadores identificados:

Grandes ganadores:

- Jóvenes emprendedores: Acceso a mercados globales, educación digital

- Pequeños comerciantes: Nuevos canales de venta, marketing digital

- Estudiantes: Acceso a educación de calidad, recursos en línea

- Trabajadores remotos: Oportunidades laborales sin migrar

Ganadores moderados:

- Profesionales locales: Mayor eficiencia en servicios

- Turismo local: Mejor promoción y servicios digitales

Perdedores identificados:

Perdedores directos:

- Centros de internet privados: Competencia con WiFi público gratuito

Perdedores indirectos:

- Adultos mayores sin alfabetización digital: Exclusión de servicios

Medidas de compensación implementadas:

Criterio de Pareto aplicado:

- Programa de reconversión laboral: Para gestores de trámites afectados

- Subsidio para equipos: Tablets a bajo costo para adultos mayores

- Capacitación empresarial gratuita: Para comerciantes tradicionales

- Extensión de cobertura prioritaria: A sectores de menores ingresos

2.5 Alianzas o Asociaciones:

Alianzas establecidas durante la implementación:

Sector Público:

- Conatel: Soporte técnico y regulatorio

- Gobernación de Nueva Esparta: Cofinanciamiento y coordinación regional

- Ministerio de Educación: Contenidos educativos digitales

- Alcaldías vecinas: Intercambio de experiencias y recursos

Sector Privado:

- Movistar Venezuela: Provisión de servicios de backbone

- Empresas tecnológicas locales: Mantenimiento y soporte técnico

- Cámara de Comercio: Promoción de adopción empresarial

- Proveedores de equipos: Financiamiento y garantías extendidas

Sector Académico:

- IUPSM: Prácticas profesionales y investigación

- UNIMAR: Capacitación docente y contenidos

- Universidad Central de Venezuela: Asesoría técnica especializada

Organizaciones Internacionales:

- BID: Financiamiento parcial y asistencia técnica

- CEPAL: Metodologías de evaluación de impacto

- Fundación Telefónica: Programas de alfabetización digital

Alianzas emergentes no planificadas:

Sociedad Civil:

- Asociaciones de vecinos: Promoción comunitaria y feedback

- ONGs locales: Inclusión digital para grupos vulnerables

- Grupos religiosos: Centros de capacitación digital

Alianzas fallidas o difíciles:

- Empresa eléctrica regional: Resistencia a inversiones en infraestructura

- Algunos operadores privados: Temor a competencia con servicios públicos

- Ciertos sectores gubernamentales: Burocracia y resistencia al cambio

Evaluación de alianzas:

Más exitosas:

- Alianza público-privada con operadores de telecomunicaciones

- Colaboración con universidades para capacitación

Menos exitosas:

- Coordinación con empresa eléctrica

- Integración con sistemas gubernamentales nacionales

Recomendaciones:

- Formalizar más alianzas internacionales para financiamiento

- Crear mesa técnica permanente con todos los stakeholders

- Desarrollar acuerdos marco para replicabilidad en otros municipios

1. ¿Se contó con la información suficiente para evaluarlo?

RESPUESTA: INFORMACIÓN PARCIALMENTE SUFICIENTE (60%)

Información disponible y confiable:

- Métricas técnicas: Excelente cobertura de datos (velocidad, tiempo optimo, usuarios conectados).

- Indicadores financieros: Inversión, gastos operativos y fuentes de financiamiento bien documentadas.

- Participación: Registros completos de capacitaciones y beneficiarios directos.

- Infraestructura: Inventario detallado de equipos y ubicaciones

2. ¿Se cumplieron los mandatos regulatorios o existe riesgo de sanciones?

RESPUESTA: CUMPLIMIENTO MAYORITARIO CON RIESGOS MENORES

Cumplimiento exitoso:

Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones):

- ✅ Licencias de operación obtenidas y vigentes

- ✅ Uso del espectro radioeléctrico autorizado

- ✅ Reportes técnicos trimestrales presentados

- ✅ Estándares de calidad de servicio cumplidos

Alcaldía Municipal:

- ✅ Permisos de construcción e instalación

- ✅ Ordenanzas municipales cumplidas

- ✅ Coordinación con servicios públicos

Marco legal nacional:

- ✅ Ley de Contrataciones Públicas

- ✅ Normativas laborales y de seguridad social

- ✅ Ley de Ciencia y Tecnología (incentivos fiscales aplicados)

Incumplimientos y riesgos identificados:

RIESGO MEDIO - Protección de datos:

- ⚠️ Política de privacidad implementada pero no auditada externamente

- ⚠️ Falta certificación en estándares internacionales de protección de datos

- ⚠️ Sin plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad aprobado por autoridades

3. ¿Existen factores temporales que afectaron el desempeño del proyecto a lo largo de los años?

RESPUESTA: SÍ, MÚLTIPLES FACTORES TEMPORALES SIGNIFICATIVOS

Factores externos que afectaron el proyecto:

CRISIS ENERGÉTICA NACIONAL (2019-2024) - IMPACTO NEGATIVO:

- ❌ Interrupciones eléctricas afectaron 35% del tiempo operativo en 2022

- ❌ Costos adicionales de generadores y UPS no presupuestados

- ❌ Deterioro acelerado de equipos por fluctuaciones de voltaje

DEVALUACIÓN MONETARIA (2018-2024) - IMPACTO MIXTO:

- ❌ Encarecimiento de equipos importados (+300% en bolívares)

- ❌ Erosión de presupuestos fijos en moneda local

- ✅ Mayor competitividad de servicios locales vs. internacionales

4. ¿Se simularon condiciones para precisar el mejor diseño o implementación del proyecto?

RESPUESTA: SIMULACIONES LIMITADAS, DISEÑO BASADO EN EXPERIENCIAS EXTERNAS

Simulaciones realizadas:

SIMULACIONES TÉCNICAS - PARCIALMENTE EJECUTADAS:

- ✅ Modelado de cobertura RF: Software de simulación para ubicación óptima de antenas

- ✅ Análisis de capacidad de red: Simulación de tráfico máximo esperado

- ✅ Pruebas de stress: Testing de equipos en condiciones de alta demanda

- ❌ Simulación de fallos: No se modelaron escenarios de fallas múltiples